**ПРОТОКОЛ № 1**

заседания Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции на территории Полтавского муниципального района Омской области

р.п. Полтавка 6 февраля 2020 г

Присутствовали : Милашенко А.В., Панова С.И., Колесников О.Л., Конюхов Д.В., Андреева Т.А., Пластун А.Н., Глазков А.В., Краснов С.А., Федоров А.В.

Председательствовал А.В.Милашенко – глава Полтавского муниципального района, председатель Совета.

Повестка дня:

1. О проекте Плана мероприятий (дорожной карты) по содействию развитию конкуренции на территории Полтавского муниципального района Омской области на 2019 – 2022 годы.

Докладывал Панова С.И. заместитель главы Полтавского муниципального района, председатель комитета финансов и контроля администрации Полтавского муниципального района.

В декабре 2017 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным утвержден Указ № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" (далее – Указ № 618), которым в качестве приоритетного направления деятельности Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления предусмотрено "активное содействие развитию конкуренции в Российской Федерации".

Указом № 618 также утвержден Национальный план развития конкуренции
в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы (далее – Национальный план), предусматривающий первоочередные мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей по развитию конкуренции.

Эффективная реализация задач Национального плана возможна только при консолидированном участии в данном процессе органов власти федерального, регионального и муниципального уровней и бизнес-сообщества. Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, решение которой в значительной степени зависит
от эффективности проведения государственной политики по самому широкому спектру направлений – от макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административных
и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан.

Предметом настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции на территории Полтавского муниципального образования Омской области на 2019 – 2022 годы (далее – Муниципальная дорожная карта) являются направления развития конкуренции, определенные в Указе № 618 и имеющие существенное значение для развития конкурентной среды на территории муниципального образования.

1.2. Настоящая Муниципальная дорожная карта разработана на основе соглашения, заключенного между Правительством Омской области и администрацией Полтавского муниципального образования Омской области в декабре 2015 года по внедрению в Омской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р (далее – Соглашение, Стандарт), и в целях установления предусмотренного Соглашением системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности Правительства Омской области и администрации муниципального образования по созданию с учетом региональной специфики условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в различных отраслях экономики и социальной сферы.

Муниципальная дорожная карта сформирована с учетом положений плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Омской области на 2019 – 2022 годы (далее – Региональная дорожная карта) и направлена на достижение
к 2022 году числовых значений ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики Омской области, утвержденных распоряжением Губернатора Омской области
от 16 ноября 2018 года № 83-р (далее – Региональные ключевые показатели).

II. Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории Полтавского муниципального образования Омской области

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории Полтавского муниципального образования Омской области на 2019 – 2022 годы
(далее – Муниципальный перечень рынков) сформирован с учетом социально-экономических характеристик и параметров развития муниципального образования, фактически сложившегося состояния конкурентной среды и уровня присутствия государственного (муниципального) сектора на рынках товаров и услуг в муниципальном образовании, а также необходимости проведения во взаимодействии с Правительством Омской области совместных мероприятий по развитию конкуренции на территории Омской области и достижению к 2022 году значений Региональных ключевых показателей.

В Муниципальный перечень рынков включены:

1) рынок услуг отдыха и оздоровления детей;

2) сфера теплоснабжения (производство тепловой энергии);

3) рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов;

4)  рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок);

1. О приоритетных инвестиционных проектах, реализуемых в отрасли жилищно –коммунального комплекса и дорожного строительства в 2020 году.

Докладывал: Конюхов Д.В. заместитель главы Полтавского муниципального района, начальник Управления капитального строительства архитектуры и жизнеобеспечения.

В рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», администрацией Полтавского г/п планируется произвести работы по строительству автомобильных дорог в юго-восточном жилом квартале в р.п. Полтавка 1,3,4 этап , общая протяженность 0,958 км, пакет документов сформирован для участия в отборе.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» планируется провести строительство автомобильной дороги к животноводческому комплексу ООО "Еремеевское" Полтавского района Омской области. Протяженность 1,323 км. Сметная стоимость строительства 42 млн. рублей.

 В рамках реализации мероприятий государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" Администрация Полтавского муниципального района и Администрация Полтавского городского поселения планируют участвовать в отборе на выделение денежных средств на "Приобретение контейнеров (бункеров). В рамках реализации мероприятия муниципальной программы Полтавского муниципального района Омской области "Экономическое развитие Полтавского муниципального района" планируется в 2020 году создать 40 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) в 2020 году. На эти цели запланировано в районном бюджете 1,3 млн. рублей.

 В рамках подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" Администрации Красногорского сельского поселения планирует участвовать в отборе на выделение денежных средств на капитальный ремонт плотины № 2 на ручье Платовская балка у с. Платово Полтавского района Омской области из областного бюджета.

По данному вопросу выступили: Милашенко А.В. Краснов С.А., Панова С.И., Пластун А.Н., Федоров А.В.

 **РЕШЕНИЕ**

 1.Принять к сведению доклад Пановой С.И. Одобрить проект Плана мероприятий (дорожной карты) по содействию развитию конкуренции на территории Полтавского муниципального района Омской области на 2019 – 2022 годы.

 2. Управлению капитального строительства, архитектуры и жизнеобеспечения администрации Полтавского муниципального района (Конюхов Д.В.) продолжить реализацию инвестиционных проектов на 2020 год.

Глава Полтавского

муниципального района,

председатель Совета А.В.Милашенко

**ПРОТОКОЛ № 2**

заседания Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции на территории Полтавского муниципального района Омской области

р.п. Полтавка 26 марта 2020 г

Присутствовали : Милашенко А.В., Панова С.И., Колесников О.Л., Конюхов Д.В., Андреева Т.А., Пластун А.Н., Глазков А.В., Краснов С.А., Федоров А.В.

Председательствовал А.В.Милашенко – глава Полтавского муниципального района, председатель Совета.

Повестка дня:

1. О приоритетных инвестиционных проектах, реализуемых в отрасли сельского хозяйства в 2020 году.

Докладывал: Колесников О.Л. заместитель главы Полтавского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства.

В 2020 году планируется продолжить реализацию инвестиционных проектов в сфере сельскохозяйственной отрасли и переработки сельскохозяйственной продукции:

 - Организация производственной базы "Продукты молочные в Полтавке -500", ООО "Ястро", р.п. Полтавка, мероприятия 2020 года: 1) Модернизация установки нанофильтрации сыворотки, начало серийного производства сыра ТМ "Жаворонки» и сыра "Роклер"; 2)Модернизация участка приемно- аппаратных процессов (ввод в эксплуатацию линии стандартизации молока, расширение емкостного парка); 3)Расширение солильного отделения, объем инвестиций планируется 30 млн. рублей;

- Ястро-Агро, реконструкция и модернизация токового хозяйства, приобретение посевных комплексов, тракторов, комбайнов, оборудования для сушки зерна , объем инвестиций планируется 10 млн. рублей;

- ООО «Ястро- Лакт , ввод в эксплуатацию 2-го родильного отделения, приобретение доильного оборудования, планируемый объем инвестиций - 45,0 млн. рублей;

- Строительство зерносушильного комплекса СПК «Большевик», планируемый объем инвестиций 30 млн. рублей;

- ООО «Еремеевское» планируется ввести в эксплуатацию помещение животноводческого комплекса беспривязного содержания коров на 180 голов, планируемый объем инвестиций 50 млн. рублей;

Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования крупными сельсхозтоваропроизводителями и крестьянско-фермерскими хозяйствами района в 2020 году планируется на сумму порядка 300 млн. рублей.

По данному вопросу выступили: Милашенко А.В. Панова С.И., Конюхов Д.В., Пластун А.Н.

2. О проведенной работе по оформлению в собственность района, собственность поселений, входящих в состав района, объектов имущества и земельных участков для использования в инвестиционной деятельности.

 Докладывал: Пластун А.Н. председатель Комитета имущественных отношений Администрации Полтавского муниципального район.

В районе сформирован реестр предлагаемых инвестиционных площадок (20 площадок, общая площадь земельных участков 1600 га), включающих в себя земельные участки для сельскохозяйственного производства, участки из категории земель населенных пунктов, предназначенные для малоэтажной застройки и размещения административных зданий. В 2019 году в реестр инвестиционных площадок включен объект муниципальной собственности нежилое помещение, общей площадью 254 кв.м. и земельные участки (4,8 га) для развития туризма на территории Красногорского сельского поселения. По 14 земельным участкам проведены кадастровые работы и они поставлены на учет, по остальным 6 участкам работы продолжаются.

По данному вопросу выступили: Милашенко А.В. Краснов С.А., Панова С.И., Пластун А.Н., Федоров А.В.

 **РЕШЕНИЕ**

1. Управлению сельского хозяйства администрации Полтавского муниципального района (Колесников О.Л.) продолжить дальнейшую реализацию инвестиционных проектов в отрасли сельского хозяйства.

2. Комитету имущественных отношений Администрации Полтавского муниципального района (Пластун А.Н.) продолжить работу по оформлению в собственность района, собственность поселений, входящих в состав района, объектов имущества и земельных участков для использования в инвестиционной деятельности в 2020 году.

Глава Полтавского

муниципального района,

председатель Совета А.В.Милашенко

**ПРОТОКОЛ № 3**

заседания Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции на территории Полтавского муниципального района Омской области

р.п. Полтавка 16 июня 2020 г

Присутствовали : Милашенко А.В., Панова С.И., Юркинсон А.В., Конюхов Д.В., Андреева Т.А., Пластун А.Н., Глазков А.В., Краснов С.А., Федоров А.В.

Председательствовал А.В.Милашенко – глава Полтавского муниципального района, председатель Совета.

Повестка дня:

1. О мониторинге реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов Полтавского муниципального района.

Докладывала: Панова С.И. заместитель главы Полтавского муниципального района, председатель комитета финансов и контроля Администрации Полтавского муниципального района.

В перечень инвестиционных проектов 2020 года вошли проекты сельскохозяйственной отрасли и переработки сельскохозяйственной продукции, а также инфраструктурные проекты по газификации населенных пунктов Полтавского района и проекты, реализуемые субъектами малого бизнеса. В 2020 году планируется реализовать следующие проекты:

 - Организация производственной базы "Продукты молочные в Полтавке -500", ООО "Ястро", р.п. Полтавка, мероприятия 2020 года: 1) Модернизация установки нанофильтрации сыворотки, начало серийного производства сыра ТМ "Жаворонки» и сыра "Роклер"; 2)Модернизация участка приемно- аппаратных процессов (ввод в эксплуатацию линии стандартизации молока, расширение емкостного парка); 3)Расширение солильного отделения, объем инвестиций планируется 30 млн. рублей;

- Ястро-Агро, реконструкция и модернизация токового хозяйства, приобретение посевных комплексов, тракторов, комбайнов, оборудования для сушки зерна , объем инвестиций планируется 10 млн. рублей;

- ООО «Ястро- Лакт , ввод в эксплуатацию 2-го родильного отделения, приобретение доильного оборудования, планируемый объем инвестиций - 45,0 млн. рублей;

- Строительство зерносушильного комплекса СПК «Большевик», планируемый объем инвестиций 30 млн. рублей;

- ООО «Еремеевское» планируется ввести в эксплуатацию помещение животноводческого комплекса беспривязного содержания коров на 180 голов, планируемый объем инвестиций 50 млн. рублей;

Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования крупными сельсхозтоваропроизводителями и крестьянско-фермерскими хозяйствами района в 2020 году планируется на сумму порядка 300 млн. рублей.

Открытие пункта закупа молока ИП Черкасская Г.В., р.п. Полтавка, объем инвестиций 7 млн. рублей.

На последующие годы продолжить реализацию переходящих проектов:

- Организация производственной базы "Продукты молочные в Полтавке -500", ООО "Ястро", р.п. Полтавка;

- Модернизация производства ООО "Ястро-Агро" с. Ольгино, Ольгинское сельское поселение;

- Строительство молочного комплекса с беспривязным содержанием коров на 600 голов с доильным залом типа "Карусель" СПК Большевик (2-я очередь), Новоильиновское сельское поселение, планируемый объем инвестиций 80 млн. рублей;

- Перевод на природный газ производственных объектов СПК "Большевик", планируемый объем инвестиций 5 млн. рублей;

- Перевод на природный газ производственных объектов ООО "Ястро-Агро", планируемый объем инвестиций 3,5 млн. рублей;

- Строительство цеха по производству кормов ООО "Еремеевское", планируемый объем инвестиций 1 млн. рублей.

По данному вопросу выступили: Милашенко А.В. Панова С.И., Конюхов Д.В., Пластун А.Н.

**РЕШЕНИЕ**

1. Отделу экономического развития и планирования Администрации полтавского муниципального района (Андреева Т.А.) продолжить осуществлять мониторинг реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов Полтавского муниципального района во взаимодействии с ответственными лицами за реализации данных проектов по отраслевой структуре.

Глава Полтавского

муниципального района,

председатель Совета А.В.Милашенко

**ПРОТОКОЛ № 4**

заседания Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции на территории Полтавского муниципального района Омской области

р.п. Полтавка 17 августа 2020 г

Присутствовали : Милашенко А.В., Панова С.И., Юркинсон А.В., Конюхов Д.В., Андреева Т.А., Пластун А.Н., Глазков А.В., Краснов С.А., Федоров А.В.

Председательствовал А.В.Милашенко – глава Полтавского муниципального района, председатель Совета.

Повестка дня:

1. О мониторинге реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов Полтавского муниципального района.

Докладывал: Юркинсон А.В. заместитель главы Полтавского муниципального района, начальник Управления сельского хозяйства Администрации Полтавского муниципального района.

В соответствии с перечнем инвестиционных проектов в отрасли сельского хозяйства в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию следующие проекты :

- Организация производственной базы "Продукты молочные в Полтавке -500", ООО "Ястро", р.п. Полтавка, мероприятия 2020 года: 1) Модернизация установки нанофильтрации сыворотки, начало серийного производства сыра ТМ "Жаворонки» и сыра "Роклер"; 2)Модернизация участка приемно- аппаратных процессов (ввод в эксплуатацию линии стандартизации молока, расширение емкостного парка); 3)Расширение солильного отделения, объем инвестиций - 30 млн. рублей;

- Ястро-Агро, реконструкция и модернизация токового хозяйства, приобретение посевных комплексов, тракторов, комбайнов, оборудования для сушки зерна , объем инвестиций 170 млн. рублей;

- ООО «Ястро- Лакт , ввод в эксплуатацию 2-го родильного отделения, приобретение доильного оборудования, объем инвестиций - 5,8 млн. рублей;

- Строительство зерносушильного комплекса СПК «Большевик», объем инвестиций 30 млн. рублей;

- ООО «Еремеевское» планируется ввести в эксплуатацию помещение животноводческого комплекса беспривязного содержания коров на 180 голов;

Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования крупными сельсхозтоваропроизводителями и крестьянско-фермерскими хозяйствами района в 2020 году планируется на сумму порядка 300 млн. рублей.

По данному вопросу выступили: Милашенко А.В. Панова С.И., Конюхов Д.В., Пластун А.Н.

**РЕШЕНИЕ**

1. Управлению сельского хозяйства Администрации Полтавского муниципального района (Юркинсон А.В.) осуществлять дальнейший мониторинг за окончанием строительства и вводом в эксплуатацию заявленных инвестиционных проектов в отрасли сельского хозяйства.

Глава Полтавского

муниципального района,

председатель Совета А.В.Милашенко

**ПРОТОКОЛ № 5**

заседания Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции на территории Полтавского муниципального района Омской области

р.п. Полтавка 8 октября 2020 г

Присутствовали : Милашенко А.В., Панова С.И., Юркинсон А.В., Конюхов Д.В., Андреева Т.А., Пластун А.Н., Глазков А.В., Краснов С.А., Федоров А.В., Рогожина М.И., Дедкова Н.К.

Председательствовал А.В.Милашенко – глава Полтавского муниципального района, председатель Совета.

Повестка дня:

1. Информация Управления культуры Администрации Полтавского муниципального района по инвестиционным вложениям за 2020 год и планируемые инвестиции 2021 года.

Докладывала: Рогожина М.А. начальник Управления культуры Администрации Полтавского муниципального района.

В 2020 году Полтавская центральная библиотека по итогам отбора регионального конкурса оснащение организаций, осуществляющих социокультурную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов получила оборудование в детскую библиотеку на сумму 440 000 тысяч рублей (приобретено оборудование : детская мебель, столы для рисования песком, интерактивный поворотный стол)

По результатам конкурсного отбора для предоставления субсидии на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам - предоставлена субсидия в размере 100 000 рублей Красногорскому сельскому дому культуры (приобрели 12 комплектов сценических костюмов времен Великой Отечественной, ноутбук).

В рамках федерального проекта «Творческие люди» прошли повышение квалификации 7 специалистов (из них 4 по библиотечной системе и 3специалиста музея) на 2021 год 1 специалист пройдет обучение по клубной системе.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» по обеспечению детских школ искусств необходимымиинструментами, Школа получила Фортепиано на сумму 100 000 тысяч рублей.

Проведен первый этап по капитальному ремонту здания Воронцовского сельского дома культуры (на сумму 4 900 033,85 рублей из них 4171,88 -федеральный бюджет и 679,14- областной бюджет).

Планы на 2021 год:

- Завершить капитальный ремонт в 2021 году Полтавской школы искусств и Воронцовского сельского Дома культуры

- Подготовить пакет документов для участия в отборе в рамках национального проекта «Культура» по приобретению «Автоклуба» для обслуживания населения малых и больших сел Полтавского района. Продолжить реализацию проекта передвижной мобильный клуб с участием творческих коллективов культурно-досуговых учреждений обменными концертами, передвижных выставок и обслуживание читателей.

- Подготовить пакет документов для участия в 2022 году в отборе Национального проекта «Культура». Модельная библиотека

1. О реализации инвестиционных проектов в отрасли сельского хозяйства ИП Ходованец , ИП Семенчук (получивших грантовую поддержку через Министерство сельского хозяйства Омской области)

Докладывал: Юркинсон А.В. заместитель главы Полтавского муниципального района, начальник Управления сельского хозяйства Администрации Полтавского муниципального района.

 В 2020 году двумя крестьянско-фермерскими хозяйствами Полтавского района была получена грантовая поддержка по программе Агростартап. В рамках реализации данных проектов запланировано увеличение поголовья данными КФХ и приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Управления сельского хозяйства Администрации Полтавского муниципального района в постоянном режиме осуществляет мониторинг реализации данных сельскохозяйственных проектов.

**РЕШЕНИЕ**

1.Управлению культуры Администрации Полтавского муниципального района (Рогожина М.А.) осуществлять дальнейшую реализацию инвестиционных проектов в отрасли «Культура».

2. Управлению сельского хозяйства Администрации Полтавского муниципального района (Юркинсон А.В.) осуществлять дальнейший мониторинг за реализацией проектов по программе Министерства сельского хозяйства Омской области «Агростартап».

Глава Полтавского

муниципального района,

председатель Совета А.В.Милашенко

**ПРОТОКОЛ № 6**

заседания Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции на территории Полтавского муниципального района Омской области

р.п. Полтавка 17 декабря 2020 г

Присутствовали : Милашенко А.В., Панова С.И., Юркинсон А.В., Конюхов Д.В., Андреева Т.А., Пластун А.Н., Глазков А.В., Краснов С.А., Федоров А.В., Дедкова Н.К., Рогожина М.И.

Председательствовал А.В.Милашенко – глава Полтавского муниципального района, председатель Совета.

Повестка дня:

1. Информация Комитета образования Администрации Полтавского муниципального района по инвестиционным вложениям за 2020 год и планируемые инвестиции 2021 года.

Докладывала: Дедкова Н.К. председатель Комитета образования Администрации Полтавского муниципального района.

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2020 году на базе 2-х общеобразовательных организаций (БОУ «Красногорская средняя школа», «Ольгинская средняя школа») открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».В настоящее время Центры функционируют на базе 4-х общеобразовательных организаций.

Для создания благоприятных условий обучения и воспитания детей в течение 2020 года:

-переведено семь зданий образовательных учреждений на электротермию(Терпеньевская, Святогорская, Лубянская, Каменская, Платовская, Крымская, Добрянская школы). Затраты составили 3 683 000 рублей (Данные работы проведены за счет средств местного бюджета)

- четыре образовательные организации были переведены на голубое топливо. В сентябре были запущены 2 газовые котельные, находящиеся в зданиях ДК Ворошиловского и Прогрессовского сельских поселений. Затраты на укладку теплотрассы от зданий ДК к образовательным учреждениям (Ворошиловская ОШ и Прогрессовская ОШ) составили 686 809 рублей. Для теплоснабжения Еремеевской школы и Еремеевского детского сада были смонтированы котельные в здании мастерских и здании музея. Затраты по благоустройству котельных и укладке теплотрассы составили 3 791 986 рублей. Их них 3 197 915 рублей из местного бюджета, 594 071 рубль из областного бюджета. На территории Еремеевскойшколы осуществили бурение скважины под техническую воду. Затраты на работы по бурению скважины составили 590 000, затраты по прокладке водопровода к зданию детского сада составили 121 964 рубля. Все работы были произведены за счет районного бюджета.

- большой объем работ был выполнен в котельной, осуществляющей теплоснабжение Ольгинских школы и детского сада на сумму 307 319 рублей. Были произведены работы по ремонту отопления в Воронцовской средней школе на сумму 65 666 рублей. Все работы проведены за счет районного бюджета.

- на устранение последствий чрезвычайной ситуации: ремонт кровлиОльгинской, Еремеевской, Коконовской школы и Соловьевского детского садазатрачено 2 951 130 рублей. Из них 228 376 рублей - местный бюджет , 2 722 753 рубля – областной бюджет.

- вОльгинскомдетском саду была заменена кровля, средства на материалы выделила компания «Ястро–агро» в виде спонсорской помощи на сумму 563 482 рубля. Монтаж был выполнен за счет средств районного бюджета и составил 540 352 рубля .

- в структурном подразделении «Добрянская ОШ» была открыта дошкольная группа, затраты по ремонту и благоустройству помещения составили 246 557 рублей районного бюджета.

- в 2020 году в Ольгинской и Красногорской средних школах были открыты Центры «Точки Роста». Затраты на ремонт составили 1 516 862 рубля. Из них 1 486 534 областной бюджет, 30337 – районный. Средства, выделенные на материально-техническое оснащение, составили 2 278 410 рублей. Из них 2 016 740 - областной, 261 669 –районный бюджет.

- продолжаются работы по замене оконных проемов в образовательных учреждениях. В 2020 году данные работы проведены в Воронцовской, Прогрессовской и Еремеевской школах на сумму 656 025 рублей за счет районного бюджета.

 В 2020 году на материально-техническое оснащение образовательных учреждений Полтавского района выделено 2 551 796 рублей. Из них 1 039 384 составляют средства областного бюджета, 1 512 412 – районного.

В 2019 были приобретены комплектующие для пожарной сигнализации во все образовательные учреждения. За отчетный период данное оборудование установлено. Затраты районного бюджета составили 612 198 рублей.Для снижения затрат за услуги ТКО были приобретены контейнеры на сумму 210 000 рублей.

 Не остались без внимания и учреждения дополнительного образования. В летний период были произведены ремонтные работы на стадионе «Юность»: отремонтирована трибуна на сумму 90 618 рублей; подготовлено основание для резиновых ковриков на площадке ГТО, по периметру площадки были установлены поребрики.

На материально-техническое оснащение БОУ ДО «ДДТ» выделено 206 427 рублей из районного бюджета.

На ремонтные работы в оздоровительном лагере «Юбилейный» были выделены денежные средства 5 102 041 рубль. Из них 5 000 000 из областного бюджета, 102 041 рубль – из районного. На данные денежные средства произведен ремонт в семи корпусах на сумму 2 956 098 рублей(обл.);установка теневых навесов – 748 084(обл.), прокладка тротуарной плитки 887 654 рубля. На 510 204 рубля была разработана проектная документация по ремонту зданий лагеря «Юбилейный».

 Общая сумма затрат на вышеперечисленные виды работ составила 28 218 223 рубля. Из них 15 288 544 рубля – местный бюджет, 12 919 679 – областной бюджет.

2.. Информация Управления капитального строительства, архитектуры и жизнеобеспечения Администрации Полтавского муниципального района по инвестиционным вложениям за 2020 год и планах на 2021 год

Докладывал: Конюхов Д.В. заместитель главы Полтавского муниципального района, начальник Управления капитального строительства архитектуры и жизнеобеспечения.

Ввод жилья на территории Полтавского района за 2020 год составил 2740,0 м2. В рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 в 2020 году получила социальную выплату одна семья на строительство жилого дома. Сумма выплаты составила 464,484 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2020 году социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили три семьи в общей сумме 2079,0 тыс. руб. На 2021 год включены в списки участников основного мероприятия 11 семей, в т.ч. 1 семья из сельских поселений и 10 семей из городского поселения.

Администрацией Вольновского сельского поселения заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Сеть газораспределения по с. Вольное Полтавского района Омской области". Цена договора составила 2951,0 тыс. рублей, средства граждан. Работы выполнены. Заключен договор на подготовку проекта планировки и межевания территории под строительство газовых сетей. Работы выполнены назначены публичные слушания. После утверждения проекта планировки и межевания проектно-сметная документация будет передана в госэкспертизу.

 Администрацией Новоильиновского сельского поселения заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Сеть газораспределения по с. Новоильиновка Полтавского района Омской области". Цена договора составила 2448,0 тыс. рублей, средства граждан. Начаты работы по инженерным изысканиям.

 В рамках подготовки к новому отопительному периоду 2020-2021 гг.проведены следующие работы:

- ликвидация неэффективных котельных в следующих населенных пунктах: д. Крым, с. Святогорск, д. Терпенье, д. Добрянка, д. Лубянск, с. Платово.

Образовательные учреждения Крымская НШ, Святогорская ОШ, Терпеньевская ОШ, Добрянская ОШ, Лубянская ОШ, Платовская ОШ, переведены на электротермию затраты составили - 3174,925 тыс. рублей;

- образовательные учреждения Еремеевская СОШ, Еремеевский детский сад, Ворошиловская ООШ, Прогрессовская ООШ, переведены на природный газ затраты составили - 6149,065 тыс. рублей;

 - приобретены и установлены приборы учета тепловой энергии в котельных, затраты составили - 902,00 тыс. рублей;

 - проведены регламентные работы по обследованию зданий котельных, дымовых труб, котельного оборудования затраты поселений составили - 350,0 тыс. рублей;

 - ремонт угольной котельной БОУ "Ольгинская СШ" затраты составили - 307,319 тыс. рублей;

 - произведены работы по корректировке проектно-сметной документации котельных с. Новоильиновка, с. Краснопутиловка, р.п. Полтавка (центральная котельная) - 220,0 тыс. рублей;

 - произведена замена тепловых сетей в с. Новоильиновка общей протяженностью - 3,4 км (в 2-х трубном исчислении);

Общая сумма затрат на подготовку к ОЗП из всех уровней бюджета составила - 11103,309 тыс. рублей.

 Администрацией Полтавского городского поселения получен паспорт готовности к ОЗП.

 По результатам отбора муниципальных образований в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» на реализацию мероприятия

 - администрации Новоильиновского сельского поселения выделены средства на «Приобретение и монтаж угольного котла КВм-3,15 МВт, для нежилого помещения – центральной котельной расположенной по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Новоильиновка, ул. Ленина, д-2Б» средства областного и местного бюджета в сумме 1691,118 тыс. рублей,

 - администрации Полтавского городского поселения выделены средства из областного бюджета и местного бюджета 1049,940 тыс. рублей на приобретение трубной продукции теплотехнического назначения. Общая протяженность трубы - 1,88 км.

 Администрацией Новоильиновского сельского поселения за счет средств местного бюджета приобретен золоуловитель. Стоимость составила - 290,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области» произведено строительство автомобильной дороги к животноводческому комплексу ООО "Еремеевское" Полтавского района Омской области. Протяженность 1,323 км. Стоимость строительства составила — 40170,26881 тыс. рублей.

 В 2020 году администрацией Ворошиловского сельского поселения заключен муниципальный контракт на подготовку проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Строительство автомобильных дорог в д. Черноморка Полтавского муниципального района Омской области». Стоимость подготовки проектно-сметной документации составила 2840,0 тыс. рублей местный бюджет. Проектно-сметная документация передана в госэкспертизу.

В рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», администрацией Полтавского г/п произведены работы по строительству автомобильных дорог в юго-восточном жилом квартале в р.п. Полтавка 1,3,4 этап на эти цели выделены средства в объеме – 25754,759 тыс. рублей средства областного бюджета и местного бюджета, общая протяженность 0,958 км.

 В рамках реализации мероприятий государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" администрации Полтавского муниципального района и администрации Полтавского городского поселения выделены средства на "Приобретение контейнеров (бункеров)" в сумме - 1395,360 тыс. рублей из них средства областного бюджета составили 1325,592 тыс. рублей, средства бюджета Полтавского муниципального района составили 49,248 тыс. рублей, средства бюджета Полтавского городского поселения составили 20,520 тыс. рублей. Приобретено 153 контейнера объемом 0,75 м3 .

 В рамках реализации мероприятия муниципальной программы Полтавского муниципального района Омской области "Экономическое развитие Полтавского муниципального района" на создание 40 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) в 2020 году выделены средства в сумме 1345,133 тыс. рублей.

 В рамках реализации аналогичного мероприятия на создание 11 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) в 2020 году администрацией Полтавского городского поселения выделены средства в сумме 592,273 тыс. рублей.

 Общее количество мест (площадок) накопления ТКО установленных на территории района составляет 96 шт. Согласно реестру планируемых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Полтавского муниципального района планируется оборудовать ещё 128 мест (площадок) накопления ТКО.

 В рамках подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" администрации Красногорского сельского поселения выделены средства на капитальный ремонт плотины № 2 на ручье Платовская балка у с. Платово Полтавского района Омской области из областного бюджета в сумме 12157,970 тыс. рублей. Цена контракта составляет 12 280, 778 тыс. рублей. Работы выполнены на 80 %.

**РЕШЕНИЕ**

1.Комиету образования Администрации Полтавского муниципального района (Дедкова Н.К.) осуществлять дальнейшую реализацию проектов в отрасли «Образование».

2. Управлению капитального строительства, архитектуры и жизнеобеспечения администрации Полтавского муниципального района (Конюхов Д.В.) продолжить реализацию инвестиционных проектов на 2021 год.

Глава Полтавского

муниципального района,

председатель Совета А.В.Милашенко